关于中白工业园最新进展情况的介绍

一、中白工业园上升为两国政府间战略合作项目

2014年9月，中共中央政治局常委、国务院常务副总理张高丽访问白俄罗斯期间，与白方领导人就加快中白工业园建设达成重要共识，中白工业园项目上升为两国政府间战略合作项目。双方商定由中国商务部与白俄罗斯经济部共同牵头成立中白工业园协调工作组，中方组长由商务部副部长钟山担任，国资委副主任黄丹华、商务部部长助理张向晨任副组长，白方组长由前经济部长斯诺普科夫（现任白俄总统办公厅副主任）担任。工作小组负责会同双方有关部门、企业和金融机构共同推进工业园建设。

2014年10月，按照国务院的要求，中国机械工业集团入资成为中白工业园区开发股份公司的大股东，首期合资公司注册资本达到7000万美元，中工国际将代表国机集团具体运作中白工业园项目。

2014年12月15日国务院召开专题会，提出中白工业园 “3月底前开工，5月初有明显进展和成效”的重要阶段目标。

2014年12月22日，商务部国际贸易谈判代表兼副部长钟山与白俄罗斯前经济部长斯诺普科夫在北京签署了《中国商务部和白俄罗斯经济部关于共建“丝绸之路经济带”合作议定书》。双方将通过中白工业园平台启动一批机械制造、通讯信息和基础设施大项目，开展物流和运输合作，力争把中白工业园打造成丝绸之路经济带上的典范项目。

2014年12月23日，在商务部、国资委的大力支持下，我公司组织近70家央企、民企举办了园区推介会，取得良好效果。

2015年1月28日至31日，商务部、国资委组织37家中资企业赴白考察，在明斯克召开了中资企业座谈会、项目推介会以及中白企业对接会，并考察园区现场。

# 二、全力推进园区基础设施建设工作

为确保园区重要阶段目标的实现，中白工业园现已开始场地平整、临建生活和办公室区的开工建设工作，预计在5月1日前完成四条主干道的闭环道路土方工程以及部分管网铺设施工。

三、制订首批入园企业优惠政策

为鼓励和吸引企业及早入园，在中国商务部、白俄经济部、园区管委会的支持下，合资公司制订了针对首批入园企业的优惠政策，具体包括：

1、除享受《园区总统令》规定的全部优惠政策外，首批入园企业还可以享受前5年零地价优惠。

2、中国国家开发银行、中国进出口银行将对首批入园企业提供融资支持。

四、近期工作安排

2015年5月中旬，国家主席习近平将访问白俄罗斯。中白工业园作为两国政府间最重要的经贸合作项目，受到国家元首的高度重视，届时将在园区举行重要活动，包括园区现场考察、入园企业签约仪式等。

中工国际工程股份有限公司

2015年3月3日